# דוח עובדות — בסיס להסכם מסירה שלב א'

מסמך פנימי. כל נתון בו הופק ישירות מהיסטוריית הגרסאות של המאגר וניתן לשחזור בכל רגע באמצעות ./scripts/delivery-evidence.sh. נכון לתאריך 03/09/2026.

## 1. מפת ההתקשרות

ההתקשרות נמשכת כ-10 חודשים ומורכבת משני שלבים בעלי אופי שונה לחלוטין:

|  | שלב 0 — ליווי, ייעוץ ופיתוח ראשוני | שלב 1 — פיתוח מלא |
| --- | --- | --- |
| תקופה | ~נובמבר 2025 – אפריל 2026 | 12/04/2026 – 02/09/2026 |
| משך | ~5 חודשים | ~4.7 חודשים (143 ימים) |
| אופי | ליווי וייעוץ עסקי; כניסה לנעלי הספקים הקודמים; בניית מערכת ראשונית על base44 | הגירת פלטפורמה מלאה ל-Supabase; פיתוח מערכתי |
| תיעוד | אינו מתועד בבקרת גרסאות | מתועד במלואו — 1,010 קומיטים |
| תוצר | 58,003 שורות קוד, 229 קבצים | המערכת גדלה ל-117,825 שורות, 731 קבצים |

נקודה מהותית: כ-5 חודשי עבודה — הליווי, הייעוץ העסקי, אפיון התהליכים והמערכת הראשונית — אינם מתועדים בקוד. היעדר תיעוד אינו היעדר עבודה. 58,003 השורות שיובאו למאגר ביום הראשון הן התוצר המוחשי של אותה תקופה, והן מהוות את הבסיס שעליו נבנה כל מה שבא אחריו.

## 2. היקף העבודה בשלב הפיתוח

| מדד | כמות |
| --- | --- |
| קומיטים | 1,010 |
| בקשות מיזוג שהושלמו (PR) | 346 |
| ענפי עבודה שנפתחו | 228 |
| ענפים שנפתחו ומעולם לא נסגרו | 44 |
| קומיטים שהם תיקון תקלה בלבד | 175 |
| מודולים (מסכים) במערכת | 45 |
| שירותי צד-שרת (Edge Functions) | 44 |
| מיגרציות מסד נתונים | 110 |
| קבוצות רכיבים | 25 |

### קצב לפי חודש

| חודש | PR שהושלמו |
| --- | --- |
| אפריל 2026 | 97 |
| מאי 2026 | 101 |
| יוני 2026 | 5 |
| יולי 2026 | 16 |
| אוגוסט 2026 | 113 |
| ספטמבר 2026 (חלקי) | 14 |

הצניחה ביוני–יולי אינה ירידה בהספק. היא עצירה — כלל העבודה הוסטה לדרישות דחופות שהוגדרו מחדש, ואז חזרה לקצב מלא באוגוסט. שני חודשים של רצף פיתוח נקטעו ולא הושלמו.

## 3. כמה פעמים חזרנו לאותו אזור

מספר סבבי העבודה הנפרדים (PR) שהוקדשו לכל אזור תפקודי:

| אזור | סבבים |
| --- | --- |
| לידים | 75 |
| נציגים | 48 |
| משימות | 23 |
| הזמנות | 23 |
| מוצרים | 22 |
| משלוחים | 16 |
| תשלומים | 12 |
| שיחות / טלפוניה | 11 |
| הצעות מחיר | 10 |
| דשבורד | 9 |

ברמת הקובץ הבודד:

| קובץ | קומיטים נפרדים |
| --- | --- |
| src/pages/LeadDetails.jsx | 60 |
| src/pages/NewQuote.jsx | 38 |
| src/pages/NewOrder.jsx | 38 |
| src/pages/SalesTasks.jsx | 37 |
| src/pages/LeadManagement.jsx | 34 |
| src/pages/OrderDetails.jsx | 34 |

מסך אחד — כרטיס הליד — עוצב, נבנה ונבנה מחדש 60 פעמים בתוך 143 ימים. זהו ממוצע של שינוי אחד כל 2.4 ימים, באזור אחד, לאורך כל התקופה.

## 4. עבודה שהתחילה ולא הושלמה

44 ענפי עבודה נפתחו, בוצעה בהם עבודה, ומעולם לא נסגרו. אלה אינם כישלונות טכניים — אלה משימות שהוזנחו לטובת דרישה דחופה יותר שהגיעה באמצע.

| מועד עצירה | נושא |
| --- | --- |
| 12/08/2026 | מחיר קטלוגי כולל מע"מ |
| 12/08/2026 | תצוגת היסטוריית לקוח מצומצמת |
| 11/08/2026 | אזהרת כפילות בחיפוש |
| 11/08/2026 | שליחה אוטומטית אחרי תשלום באשראי |
| 09/08/2026 | שינויים בממשק הניהול |
| 05/08/2026 | מערכת הרשאות ותפקידים |
| 05/08/2026 | תקלת שיוך לידים |
| 26/07/2026 | תקלות תמחור בלידים |
| 22/07/2026 | וואטסאפ — שלב ב', מסרים |
| 21/07/2026 | איפוס סיסמת נציג ע"י מנהל |
| 02/07/2026 | טבלת מוצרים |
| 01/07/2026 | שיבוץ משמרות |
| 01/07/2026 | שיפורי לוח זמנים |
| 01/07/2026 | קישור PDF בוואטסאפ |
| 26/06/2026 | סרגל צד מתקפל |
| 26/06/2026 | ניווט כרטיסי הגדרות |
| 25/06/2026 | אינטגרציית SMS 019 |
| 25/06/2026 | הגדרות תצוגת תפריט |
| 25/06/2026 | תיקון RTL בהגדרות |
| 15/06/2026 | שיפורי קליטת פניות שירות |
| 15/06/2026 | דשבורד ברירת מחדל 7 ימים |
| 31/05/2026 | שינוי תווית "תנאים" ל"אספקה" |
| 24/05/2026 | פערי אפיון מרכז שירות |
| 18/05/2026 | תיקון קישור הזמנה במייל |
| 28/04/2026 | תצוגת מפה יומית למשלוחים |
| 28/04/2026 | תיקון גרירה שבועית במשלוחים |

*(הרשימה חלקית — 44 ענפים בסך הכול, הרשימה המלאה בפלט הסקריפט.)*

## 5. סיווג המודולים לפי בשלות

הסיווג נקבע לפי שני מדדים אובייקטיביים בלבד: גודל המודול (האם הוא ממשי) ומספר הימים מאז השינוי האחרון (האם הוא התייצב). לא לפי טעם, לא לפי דעה.

### רובד א' — יציב ובשל (ללא שינוי 57 ימים ומעלה)

| מודול | שורות | סבבים | שינוי אחרון | ימי יציבות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventory — מלאי | 423 | 3 | 13/04/2026 | 143 |
| Returns — החזרות | 228 | 3 | 13/04/2026 | 143 |
| NotificationSettings — הגדרות התראות | 196 | 3 | 13/04/2026 | 143 |
| ReturnDetails — פרטי החזרה | 412 | 3 | 15/04/2026 | 141 |
| Login — התחברות | 445 | 13 | 23/04/2026 | 133 |
| ExtraCharges — חיובים נוספים | 330 | 5 | 26/04/2026 | 130 |
| LandingPages — דפי נחיתה | 269 | 3 | 26/04/2026 | 130 |
| TicketDetails — פרטי פנייה | 347 | 5 | 15/06/2026 | 80 |
| SalesDashboard — דשבורד מכירות | 556 | 9 | 16/06/2026 | 79 |
| ServiceRequestPublic — טופס שירות ציבורי | 278 | 3 | 25/06/2026 | 70 |
| Schedule — לוח זמנים | 356 | 2 | 01/07/2026 | 64 |
| OperationalReports — דוחות תפעוליים | 449 | 5 | 08/07/2026 | 57 |
| Bookkeeping — הנהלת חשבונות | 413 | 3 | 08/07/2026 | 57 |
| ServiceCenter — מרכז שירות | 398 | 6 | 08/07/2026 | 57 |
| Factory — ייצור | 379 | 11 | 08/07/2026 | 57 |
| FactoryDashboard — דשבורד ייצור | 325 | 6 | 08/07/2026 | 57 |
| Dashboard2 — דשבורד ראשי | 276 | 16 | 08/07/2026 | 57 |

### רובד ב' — נמסר, יציבות בינונית (21–56 ימים)

| מודול | שורות | סבבים | שינוי אחרון | ימי יציבות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CallAnalytics — ניתוח שיחות | 741 | 11 | 02/08/2026 | 32 |
| ShipmentDetails — פרטי משלוח | 452 | 4 | 05/08/2026 | 29 |
| Deliveries — משלוחים | 314 | 7 | 05/08/2026 | 29 |
| ClubSignups — הרשמות מועדון | 261 | 2 | 05/08/2026 | 29 |
| NewReturn — החזרה חדשה | 254 | 5 | 05/08/2026 | 29 |
| SalesTasks — משימות מכירה | 1,397 | 37 | 09/08/2026 | 25 |
| NewLead — ליד חדש | 326 | 10 | 10/08/2026 | 24 |
| QuoteDetails — פרטי הצעה | 734 | 21 | 11/08/2026 | 23 |
| Representatives — נציגים | 1,301 | 21 | 12/08/2026 | 22 |
| Finance — פיננסים | 915 | 9 | 12/08/2026 | 22 |
| BulkUpdate — עדכון מרוכז | 813 | 7 | 12/08/2026 | 22 |
| WhatsAppChat — צ'אט וואטסאפ | 799 | 9 | 12/08/2026 | 22 |
| CustomerDetails — כרטיס לקוח | 661 | 18 | 12/08/2026 | 22 |
| HypReturn — החזר סליקה | 113 | 6 | 12/08/2026 | 22 |
| Orders — הזמנות | 565 | 21 | 13/08/2026 | 21 |

### רובד ג' — בתנועה פעילה, טרם התייצב (פחות מ-21 ימים)

| מודול | שורות | סבבים | שינוי אחרון | ימי יציבות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LeadDetails — כרטיס ליד | 1,234 | 60 | 02/09/2026 | 1 |
| LeadManagement — ניהול לידים | 1,857 | 34 | 02/09/2026 | 1 |
| NewQuote — הצעת מחיר חדשה | 1,227 | 38 | 02/09/2026 | 1 |
| EditQuote — עריכת הצעה | 953 | 25 | 02/09/2026 | 1 |
| Settings — הגדרות | 675 | 25 | 02/09/2026 | 1 |
| Marketing — שיווק | 330 | 11 | 27/08/2026 | 7 |
| Quotes — הצעות מחיר | 522 | 10 | 27/08/2026 | 7 |
| Customers — לקוחות | 360 | 13 | 20/08/2026 | 14 |
| NewOrder — הזמנה חדשה | 1,437 | 38 | 20/08/2026 | 14 |
| ProductsNew — הקמת מוצר | 1,748 | 26 | 19/08/2026 | 15 |
| OrderDetails — פרטי הזמנה | 1,097 | 34 | 18/08/2026 | 16 |
| LeadLookup — חיפוש ליד | 20 | 3 | 01/07/2026 | שלד בלבד |
| ServiceRequestDetails — פרטי פנייה | 13 | 2 | 29/05/2026 | שלד בלבד |

## 6. המסקנה שנגזרת מהנתונים

האזורים שהלקוח מביע בהם אי-שביעות רצון הם, אחד לאחד, אותם אזורים שעדיין נמצאים בתנועה — לידים, הצעות מחיר, הזמנות, מוצרים, הגדרות. אלה בדיוק המודולים שקיבלו את מספר סבבי השינוי הגבוה ביותר.

אזור שמשתנה 60 פעמים אינו אזור שנבנה גרוע. הוא אזור שהגדרתו לא נסגרה. מודול לא יכול להתייצב כל עוד הדרישה ממנו משתנה כל 2.4 ימים.

מכאן נגזרת חלוקת המסירה: רובד א' ורובד ב' נמסרים ונכנסים לאחריות. רובד ג' אינו נמסר — לא משום שהעבודה בו לקויה, אלא משום שהגדרתו טרם הושלמה, ולא ניתן לתת אחריות על יעד נע.